FleetSpecial

Blueprint Empresarial y Tecnológico

Resumen Ejecutivo

Plataforma SaaS para empresas de transporte especial y flotas pequeñas en Colombia

Gestión de cumplimiento · operación offline · modelo multiempresa

| Documento | Resumen ejecutivo del blueprint v1.0 |
| --- | --- |
| Metodologías | SDD · DDD · Clean Architecture · API First · Offline First · Cloud Native · AI Agent Friendly |
| Alcance | 10 fases: análisis, dominio, specs, EDT, arquitectura, offline, SaaS, agentes IA, repo, roadmap |
| Fecha | Junio de 2026 |
| Estado | Fase de análisis y diseño (sin código de producción) |

# Tabla de Contenido

# 1. Resumen ejecutivo

FleetSpecial es una plataforma SaaS que centraliza el cumplimiento documental, la operación y los costos de las empresas de transporte especial y flotas pequeñas en Colombia (de un propietario afiliado a flotas de 5 a 30 vehículos). Hoy este segmento gestiona vencimientos, planillas, servicios, combustible y mantenimiento con WhatsApp, Excel y papel. El dolor no es un problema aislado sino la fragmentación: un documento vencido que nadie avisó significa vehículo varado, multa o servicio rechazado.

La propuesta de valor central es doble: (1) que un vencimiento nunca sorprenda — un semáforo de cumplimiento con alertas anticipadas; y (2) ordenar la operación — servicios, asignaciones, combustible y mantenimiento en un solo lugar — con una app para el conductor que funciona sin señal (offline-first), un diferenciador defendible en un país de conectividad irregular.

Principio rector

La herramienta debe ser útil para UN solo vehículo antes de ser útil para mil. Si no le ahorra tiempo al fundador con su Renault Duster, no le ahorrará tiempo a nadie.

El modelo de entrada al mercado es de bajo riesgo: el fundador opera una Renault Duster afiliada a una transportadora para validar el dolor real y construir la herramienta usándola él mismo (dogfooding), antes de escalar a empresa propia y comercializar el software como SaaS con suscripción por vehículo activo al mes.

# 2. Problema y oportunidad de mercado

## 2.1 El problema

El transportador especial colombiano enfrenta una operación intensiva en documentos, plazos y cumplimiento, sin una herramienta asequible que la centralice. Los puntos de dolor validados como hipótesis:

- Vencimientos invisibles. SOAT, revisión técnico-mecánica, tarjeta de operación, licencias, exámenes médicos y pólizas. Se descubren cuando ya es tarde.

- Planilla y afiliación manuales. El propietario afiliado depende de ida y vuelta con la transportadora, lento y propenso a error.

- Programación artesanal. Asignar conductor y vehículo a un servicio se hace de memoria o por chat.

- Costos sin trazabilidad. No se conoce el costo real por kilómetro ni el próximo mantenimiento; se reacciona a la falla.

- El conductor opera sin señal. Cualquier herramienta que exija conexión permanente es inservible en carretera.

## 2.2 La oportunidad

El nicho está desatendido por arriba y por abajo: los TMS globales apuntan a flotas grandes y cobran en dólares (caros y sobredimensionados para 1 a 30 vehículos), mientras las apps de GPS barato resuelven solo rastreo, no cumplimiento ni operación. El medio — cumplimiento más operación más offline, en pesos y en español colombiano — está vacío.

La tesis no depende de un mercado enorme, sino de un dolor agudo y recurrente con baja competencia directa: capturar unos cientos de vehículos pagando una suscripción mensual modesta ya constituye un negocio sostenible para un fundador. La presión regulatoria creciente (facturación electrónica, planilla, controles de tránsito) empuja a la digitalización, y las empresas afiliadoras — que agrupan a decenas de propietarios — son un canal natural de distribución B2B2C.

# 3. Usuarios

Dos superficies muy distintas que comparten dominio y API, no interfaz: la app del conductor (offline, simple, un flujo a la vez) y el portal web administrativo (visión de conjunto, listas, control).

| Usuario | Necesidad central | Dispositivo |
| --- | --- | --- |
| Conductor | Ver su servicio del día, registrar combustible/novedades, documentos a mano — todo offline. | App móvil (Flutter) |
| Dueño de vehículo | Saber que sus documentos están al día, cuánto gasta, cuándo toca mantenimiento. | Web + móvil |
| Administrador / operador | Programar servicios, asignar recursos, ver alertas de vencimiento. | Portal web |
| Gestor de planilla | Generar y controlar planillas, mantener documentación de afiliación. | Portal web |
| Representante legal | Visión de cumplimiento, reportes, control y aprobación. | Portal web |
| Cliente del servicio | Confirmar y seguir su servicio (horizonte futuro). | Web/móvil |

# 4. MVP recomendado

Hipótesis a validar: “un transportador pequeño pagará una suscripción mensual por una herramienta que le evite vencimientos sorpresa y le ordene servicios, combustible y mantenimiento, y que su conductor pueda usar sin señal.”

## 4.1 Qué SÍ entra

El MVP es deliberadamente pequeño y centrado en el caso del fundador (una Duster afiliada), pero construido sobre los cimientos correctos (multi-tenant, offline, API-first) para no reescribir al escalar:

- Multi-tenant base. Aislamiento de datos por empresa desde el día 1 — un cimiento, no una feature.

- Vehículos y conductores. Alta y datos básicos con sus invariantes (placa única, odómetro monótono).

- Cumplimiento documental + alertas. El corazón del valor: documentos, vencimientos, semáforo verde/amarillo/rojo, avisos 30/15/3 días.

- Programación de servicios. Crear, asignar conductor + vehículo, agenda, detección de choques de horario.

- Combustible. Registro con odómetro y costo básico (append-only, offline).

- Mantenimiento. Registro y programación preventiva por umbral.

- App del conductor offline. “Mi día”, ver servicio y documentos sin señal, registrar y sincronizar al reconectar.

- Portal web administrativo. Para los roles de oficina.

## 4.2 Qué NO entra (antídoto contra la sobreingeniería)

| Diferido | Por qué esperar |
| --- | --- |
| GPS en tiempo real / telemetría live | Caro y no es el dolor #1. El MVP captura traza offline y la envía al reconectar; el live es upsell V1/V2. |
| Facturación electrónica DIAN integrada | Alta complejidad regulatoria. Llega en V1 cuando haya ingresos que la justifiquen. |
| Marketplace / módulo de clientes | Solo tiene sentido con masa crítica de operadores. Horizonte tardío. |
| Microservicios, multi-DB, event sourcing completo | Sobreingeniería para 1 a 30 vehículos. Monolito modular + PostgreSQL + outbox de eventos. |
| Reportería avanzada / BI | Un par de vistas resumen bastan. BI es upsell. |

Criterio de éxito del MVP

El fundador opera su Duster real durante ≥ 8 semanas usando solo la herramienta; cero vencimientos sorpresa; 3 a 5 pilotos externos con datos reales semanales; y señal de disposición a pagar al terminar la prueba.

# 5. Modelo de dominio (DDD)

El dominio se organiza en ocho contextos acotados (bounded contexts). La inversión de diseño se concentra en el núcleo (CORE), donde está la ventaja competitiva; lo demás se resuelve de forma pragmática o se adopta de soluciones estándar.

| Contexto | Responsabilidad | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Identity & Access | Identidad, multi-tenant, roles. | Generic/Support |
| Fleet Management | Vehículos, placa, odómetro autoritativo. | Supporting |
| Driver Management | Conductores y licencias. | Supporting |
| Compliance & Documents | Documentos, vencimientos, semáforo, alertas, renovación. | CORE |
| Service Scheduling | Servicios, asignación sin choques, ciclo de vida, offline. | CORE |
| Fuel Management | Tanqueo append-only, costo por km. | Supporting |
| Maintenance Management | Preventivo por umbral y correctivo. | Supporting |
| Billing & Subscriptions | Planes, suscripción por vehículo/mes, DIAN. | Generic |

La regla de oro del negocio

No se puede asignar un servicio a un vehículo o conductor que no esté al día documentalmente: el semáforo en rojo bloquea la asignación; el amarillo advierte. Esta regla cruza Service Scheduling con Compliance mediante una capa anticorrupción y es el punto donde más valor entrega el producto.

Toda comunicación asíncrona y la sincronización offline se apoyan en una columna vertebral de eventos de dominio (patrón outbox): cada cambio relevante (DocumentoPorVencer, ServicioFinalizado, OdometroActualizado, CombustibleRegistrado…) se persiste transaccionalmente y se publica de forma confiable. Aunque el modelo conceptual es rico, en el MVP todo vive en un único monolito modular: los contextos son módulos separados por paquetes, no servicios desplegables.

# 6. Arquitectura técnica

La arquitectura honra siete principios sin caer en sobreingeniería. La recomendación de stack prioriza la productividad de un equipo diminuto y el bajo costo operativo, manteniendo independencia de proveedor.

## 6.1 Stack recomendado

| Capa | Tecnología | Por qué |
| --- | --- | --- |
| App móvil | Flutter + Drift/SQLite | Multiplataforma con un código; base local para offline-first. |
| Portal web | Next.js / React | SPA/SSR moderno, i18n español, consume la API. |
| Backend | NestJS (TypeScript) | Mismo lenguaje que la web (un equipo diminuto), tipado fuerte, ecosistema. |
| Base de datos | PostgreSQL | Una sola DB relacional; multi-tenant con Row Level Security. |
| API y eventos | REST + OpenAPI; outbox | API First (contrato primero); eventos sin broker en el MVP. |
| Infraestructura | Docker + Terraform | Contenedores e IaC portables; VPS/PaaS barato, ruta a Kubernetes. |
| Observabilidad | OpenTelemetry | Logs, métricas y trazas estándar. |
| IA en producto | Interfaz AIProvider | Claude/OpenAI/Gemini/local intercambiables, sin lock-in. |

## 6.2 Principios y cómo se cumplen

| Principio | Decisión arquitectónica |
| --- | --- |
| Spec Driven Development | Las specs en Gherkin son la fuente de verdad; el código y las pruebas derivan de ellas. |
| Domain Driven Design | Ocho bounded contexts con lenguaje ubicuo; núcleo en cumplimiento y programación. |
| Clean Architecture | Capas domain → application → infraestructura; el dominio no importa frameworks. |
| API First | Contrato OpenAPI/AsyncAPI antes de implementar; clientes generados. |
| Offline First | El dispositivo es la fuente de verdad temporal del conductor; sync en segundo plano. |
| Cloud Native | Contenedores, IaC, 12-factor, observabilidad. |
| AI Agent Friendly | Estructura predecible, ADRs, prompts portables; IA tras capa de abstracción. |

Las decisiones se documentan en ocho Architecture Decision Records (ADR): monolito modular vs. microservicios, stack backend, PostgreSQL única, eventos con outbox sin broker, offline con SQLite y sync, independencia de nube, independencia de proveedor de IA, y multi-tenant con Row Level Security.

# 7. Estrategia Offline First

El offline-first es el diferenciador del producto y, a la vez, el riesgo técnico número uno. La estrategia evita la sobreingeniería clasificando los datos por dificultad de sincronización y atacándolos en ese orden:

| Clase de dato | Ejemplos | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| Solo lectura (cacheado) | Agenda, documentos, datos del vehículo. | Se descargan y refrescan; el cliente no los edita → sin conflictos. |
| Append-only (generado en cliente) | Tanqueo, novedades, puntos GPS. | El cliente solo añade; se encolan con UUID e idempotencia → casi sin conflictos. EMPEZAR AQUÍ. |
| Estado mutable compartido | Servicio iniciado/finalizado. | Aquí viven los conflictos: Last-Write-Wins + reglas de dominio (el conductor en campo tiene autoridad). |

La mayoría de las escrituras del conductor son append-only, lo que reduce drásticamente el problema. Garantía clave: nada se borra del dispositivo hasta que el servidor confirma; los conflictos no resolubles automáticamente se exponen al administrador, nunca se descartan datos del conductor en silencio. La base local va cifrada (Habeas Data) y la cola de cambios sobrevive a cierres y fallos de la app.

# 8. Estrategia SaaS Multi-Tenant

Se adopta el modelo pool (una base de datos compartida con identificador de tenant y Row Level Security de PostgreSQL): el patrón más barato y simple para bootstrapping sin sacrificar aislamiento. RLS es defensa en profundidad — aunque el código tenga un bug y olvide filtrar, la base no devuelve datos de otro tenant. La ruta para extraer clientes enterprise a recursos dedicados (silo) queda preparada sin reescribir.

## 8.1 Planes (monetización)

Métrica de cobro por vehículo activo al mes, que alinea precio con valor. Precios a definir tras la validación.

| Plan | Para quién | Incluye |
| --- | --- | --- |
| Free | 1 vehículo (el fundador, viralidad) | Cumplimiento, servicios, combustible, mantenimiento, app offline. |
| Starter | Flotas pequeñas | Lo de Free + más vehículos y usuarios. |
| Pro / Flota | Flotas en crecimiento | GPS en tiempo real, reportes avanzados, integraciones. |
| Enterprise | Afiliadoras y flotas grandes | Aislamiento silo, SSO, SLAs, soporte dedicado. |

El cobro contempla medios locales (PSE, tarjetas, proveedor abstraído) y facturación electrónica DIAN vía proveedor tecnológico autorizado (diferida a V1). Cada tenant es responsable del tratamiento de los datos de sus conductores y clientes; FleetSpecial actúa como encargado, con aislamiento por RLS y soporte a exportación y eliminación de datos.

# 9. Capa de agentes de IA

El blueprint es “AI Agent Friendly”: specs legibles por máquina, contratos OpenAPI, lenguaje ubicuo documentado, ADRs que explican el porqué y una estructura predecible. Esto permite que un fundador casi solo multiplique su capacidad delegando a agentes especializados — y que cualquier herramienta (ChatGPT, Claude, Gemini, Cursor, Windsurf, Cline, Roo Code, Gravity, OpenAI Agents y futuras) los opere, porque los prompts son portables y sin sintaxis propietaria.

Se definen ocho roles, cada uno con responsabilidades, entradas, salidas, límites, un prompt base listo para usar y una definición de “hecho”:

| Agente | Rol |
| --- | --- |
| Product Manager | Define el MVP, prioriza el backlog, conecta negocio con specs. |
| Business Analyst | Elicita requisitos, escribe specs en Gherkin, mantiene el lenguaje ubicuo. |
| Architect | Mantiene los ADRs, vela por Clean Architecture/DDD y detecta sobreingeniería. |
| Backend | Implementa los contextos en NestJS siguiendo specs, contratos, outbox y RLS. |
| Frontend | Portal web Next.js/React, consume la API, i18n y accesibilidad. |
| Mobile | App Flutter offline-first, base local, cola de sync, UX simple. |
| QA | Deriva pruebas de los criterios Gherkin, pruebas de sync offline y casos de error. |
| DevOps | CI/CD, Docker, Terraform, ambientes, observabilidad e independencia de nube. |

Independencia de proveedor de IA

Tanto los agentes de desarrollo (prompts portables) como la IA dentro del producto (detrás de una interfaz AIProvider) permiten intercambiar el modelo o proveedor sin tocar el dominio. Ningún horizonte introduce lock-in de nube, IA ni framework.

# 10. Plan de trabajo (EDT) y estimación

El trabajo se descompone en epics (Epic → Feature → Story → Task → Subtask) con prioridad, complejidad, dependencias y estimación en puntos. La ruta crítica del MVP es: fundamentos → identidad/multi-tenant → vehículos y conductores → cumplimiento (CORE) → programación (CORE) → app del conductor offline.

| Epic (resumen) | Prioridad | Esfuerzo aprox. |
| --- | --- | --- |
| E0 Fundamentos de plataforma | MVP | 55 pts |
| E1 Identidad y multi-tenant | MVP | 42 pts |
| E2 Gestión de flota | MVP | 21 pts |
| E3 Gestión de conductores | MVP | 18 pts |
| E4 Cumplimiento y documentos (CORE) | MVP | 55 pts |
| E5 Programación de servicios (CORE) | MVP | 50 pts |
| E6 App del conductor offline-first | MVP | 60 pts |
| E7 Combustible · E8 Mantenimiento | MVP | 37 pts |
| E9 Suscripciones y billing | V1 | 34 pts |
| E10 GPS · E11 DIAN · E12 IA en producto | V1/V2 | 71 pts |
| E13 Observabilidad y QA (continuo) | MVP→cont. | 26 pts |

Estimación honesta: el MVP más los fundamentos suman del orden de 320 puntos, lo que para un solo desarrollador equivale a aproximadamente 3 a 4 meses de trabajo efectivo (descontando soporte y dogfooding), consistente con el roadmap. La incorporación de agentes IA o de un segundo desarrollador comprime el plazo. Las cifras son órdenes de magnitud para planear, no compromisos.

# 11. Roadmap por horizontes

Cada horizonte responde una pregunta de negocio; no se avanza sin responder la del horizonte actual.

| Horizonte | Pregunta | Entregable al salir |
| --- | --- | --- |
| MVP | ¿Esto le ahorra dolor real a un transportador? | Dogfooding exitoso con la Duster. |
| V1 | ¿Otros pagarán por esto? | Primeros tenants pagos self-service. |
| V2 | ¿Podemos cumplir y diferenciarnos a escala? | DIAN, GPS live e IA; producto robusto. |
| Escalamiento SaaS | ¿Crece de forma rentable y operable? | Motor de adquisición y retención (LTV>CAC). |
| Marketplace | ¿Hay efecto de red entre operadores y terceros? | Transacciones de red e integraciones. |
| Enterprise | ¿Sirve a flotas y afiliadoras grandes? | Silo, SSO, SLAs; afiliadoras como clientes. |

Filosofía del roadmap: construir sobre cimientos correctos (multi-tenant y offline desde el MVP, porque retrofitearlos es carísimo) pero diferir lo caro (DIAN, GPS live, marketplace) hasta que la demanda real lo pida. Las costuras para crecer — extraer un servicio, añadir un broker de eventos, activar aislamiento silo, portar a Kubernetes — quedan diseñadas pero solo se activan cuando el horizonte las exige.

# 12. Riesgos principales y mitigación

| Riesgo | Prob./Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Baja disposición a pagar del segmento | Alta / Alto | Dogfooding + pilotos con métrica de valor (vencimientos evitados); precio bajo de entrada; plan gratis como gancho. |
| Offline-first subestimado (sync con conflictos) | Alta / Alto | Diseñar sync desde el día 1; empezar por datos append-only; pruebas de cortes de red, duplicado y conflicto. |
| Complejidad regulatoria (planilla, DIAN) | Media / Alto | Sacar DIAN del MVP; validar planilla con la afiliadora real; asesoría legal puntual. |
| Sobreingeniería que quema presupuesto | Media / Alto | Monolito modular, una DB; revisión de ADRs antes de añadir complejidad. |
| Fundador como único recurso | Alta / Medio | Blueprint + agentes IA para multiplicar throughput; horizontes cortos. |
| Adopción del conductor | Media / Medio | UX ultra simple, offline real, sin fricción de login constante. |
| Lock-in de nube/IA/framework | Media / Medio | Capas de abstracción y Clean Architecture; contenedores e IaC portables. |

# 13. Supuestos a validar y nota legal

La fase de validación con la Duster existe para resolver supuestos, no para construir features. Cada uno tiene un experimento barato asociado:

- De mercado: el dolor de vencimientos es el #1; el segmento pagaría una suscripción modesta; el mercado alcanzable sostiene el negocio; la afiliadora puede ser canal de distribución.

- De producto: el conductor adoptará una app offline simple; el semáforo de cumplimiento aporta valor suficiente sin integraciones complejas.

- Legales (confirmar con abogado/contador): Habeas Data (Ley 1581 de 2012 y decretos); planilla/extracto de viaje de transporte especial (marco del Decreto 1079 de 2015 y reglamentación vigente); facturación electrónica DIAN; catálogo y vigencias de documentos obligatorios (SOAT, RTM, tarjeta de operación, exámenes, pólizas).

⚠ Nota legal

Este documento asume el marco normativo colombiano conocido y estable y no constituye asesoría legal. La normativa de transporte y tributaria se actualiza con frecuencia; antes de operar comercialmente debe confirmarse con un profesional la reglamentación vigente a la fecha. Por ello, el catálogo de tipos de documento del sistema se diseña configurable, para absorber cambios normativos sin necesidad de redespliegue.

# 14. Conclusión

FleetSpecial es un negocio de dolor agudo, nicho desatendido y entrada de bajo riesgo. El blueprint entrega un camino ejecutable, reutilizable y agnóstico a la plataforma: un MVP pequeño que el propio fundador valida operando su vehículo, sobre cimientos (multi-tenant, offline, API-first, eventos) que permiten escalar a SaaS comercial sin reescribir. La disciplina anti-sobreingeniería y la independencia de nube, IA y framework protegen el presupuesto y el futuro. El detalle completo de las diez fases — incluyendo diagramas, specs en Gherkin, ADRs y los prompts de los agentes — vive en el repositorio del proyecto.

FleetSpecial · Blueprint v1.0 · Documento generado como resumen ejecutivo del repositorio del proyecto.